Phụ lục 7. Kế hoạch nghiên cứu

A. Trang bìa

ĐƠN VỊ DỰ THI (TÊN TRƯỜNG CÓ HS DỰ THI) CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC .................. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU Tên dự án: .................................................................................................................. Lĩnh vực dự thi: ......................................................................................................... Họ và tên học sinh 1:……………………………….. Lớp:…………….. Họ và tên học sinh 1:……………………………….. Lớp:…………….. Giáo viên Hướng dẫn:…………………………Chuyên môn giảng dạy:…………… Hải Phòng, ngày…..tháng ........ năm .............

B. NỘI DUNG

1. Giới thiệu và tính cấp thiết của Đề tài

Mô tả vấn đề:

Hiện nay, tình trạng người cao tuổi bị ngã hoặc đột quỵ khi ở một mình diễn ra ngày càng phổ biến, gây ra hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và tính mạng. Việc phát hiện chậm hoặc không được cảnh báo kịp thời dẫn đến di chứng nặng hoặc tử vong. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống phát hiện ngã và cảnh báo sớm là rất cấp thiết, giúp bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời hỗ trợ chăm sóc y tế kịp thời.

Tính mới và tính cấp thiết:

Đề tài ứng dụng kết hợp cảm biến chuyển động MPU6050 và GPS Neo-6M, dữ liệu được xử lý bằng mô hình học sâu CNN để nhận dạng chính xác hành vi ngã, đồng thời gửi cảnh báo tức thời đến người thân thông qua ứng dụng di động. So với các nghiên cứu trước đây:

- Các thiết bị hiện có thường chỉ dùng ngưỡng cố định hoặc thuật toán đơn giản, dễ nhầm lẫn các cử động mạnh khác với hành vi ngã.

- Nhiều thiết bị chưa tích hợp GPS, khiến việc xác định vị trí gặp khó khăn.

- Đề tài này kết hợp học sâu với dữ liệu cảm biến thực tế tại Việt Nam, giảm sai số, phát hiện nhanh, đồng thời có khả năng mở rộng thêm các tính năng chăm sóc sức khỏe khác.

2. Mục tiêu và giả thuyết nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu:

- Thiết kế và chế tạo thiết bị đeo nhỏ gọn, sử dụng cảm biến MPU6050 và GPS, có khả năng ghi nhận dữ liệu chuyển động và vị trí người dùng.

- Xây dựng mô hình CNN để nhận diện chính xác hành vi ngã so với các hoạt động thường ngày.

- Phát triển ứng dụng di động để nhận cảnh báo và hiển thị vị trí theo thời gian thực.

- Đánh giá hiệu quả hệ thống qua thử nghiệm thực tế, đảm bảo độ chính xác cao và phản hồi nhanh (< 3 giây).

Giả thuyết nghiên cứu (có thể kiểm chứng):

- Mô hình CNN được huấn luyện trên dữ liệu thực tế sẽ nhận diện ngã chính xác hơn 90%, vượt trội so với phương pháp threshold-based truyền thống.

- Hệ thống kết hợp thiết bị đeo và ứng dụng di động sẽ gửi cảnh báo kịp thời, giảm thiểu rủi ro cho người cao tuổi khi ngã.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Người cao tuổi hoặc người có nguy cơ ngã cao.

- Dữ liệu thu thập từ cảm biến MPU6050 (gia tốc, vận tốc góc, góc Euler) và GPS.

- Các hành vi ngã mô phỏng và các hoạt động sinh hoạt thường ngày để huấn luyện mô hình AI.

Phạm vi nghiên cứu:

- Tập trung vào phát hiện ngã trong môi trường sinh hoạt tại nhà.

- Thiết kế thiết bị đeo và ứng dụng di động đơn giản, chi phí hợp lý, dễ sử dụng.

- Không bao gồm các cảm biến y sinh khác (nhịp tim, huyết áp), nhưng có thể mở rộng trong tương lai.

4. Phương pháp nghiên cứu

Các bước thực hiện:

- Tìm hiểu các thiết bị phát hiện ngã hiện có, khảo sát các hạn chế.

- Thu thập dữ liệu chuyển động từ người tình nguyện, xây dựng bộ dữ liệu NBK-Fall.

- Tiền xử lý dữ liệu (lọc nhiễu, phân đoạn bằng cửa sổ trượt).

- Huấn luyện mô hình CNN phân loại hành vi ngã và không ngã.

- Chế tạo thiết bị đeo ESP32 + MPU6050 + GPS + pin + còi báo.

- Phát triển ứng dụng di động Flutter kết nối Firebase để nhận cảnh báo và hiển thị vị trí.

- Kiểm thử toàn bộ hệ thống với các kịch bản thực tế (ngã, cử động mạnh).

Phương pháp:

- Thực nghiệm: Thu thập dữ liệu hành vi, thử nghiệm thiết bị.

- Thống kê và phân tích: Ma trận nhầm lẫn, đánh giá Precision, Recall, F1-score.

- Học máy: CNN để nhận diện hành vi ngã.

Dụng cụ, thiết bị:

- Bo mạch ESP32, cảm biến MPU6050, GPS Neo-6M, pin Li-ion 3.7V, module sạc TP4056, còi báo.

- Phần mềm: Python (pandas, numpy, opencv), TensorFlow/Keras, Flutter, Firebase.

5. Tiến độ thực hiện

Kế hoạch theo tháng:

| Tháng | Nội dung công việc | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 30/03/2025 – 30/04/2025 | Nghiên cứu tài liệu, khảo sát thiết bị, xây dựng kế hoạch chi tiết | Hoàn thành |
| 30/04/2025 – 30/05/2025 | Thu thập dữ liệu từ người tình nguyện, xây dựng bộ dữ liệu NBK-Fall | Hoàn thành |
| 30/04/2025 – 31/05/2025 | Xây dựng, huấn luyện và tinh chỉnh mô hình CNN | Hoàn thành |
| 01/06/2025 – 30/06/2025 | Chế tạo thiết bị đeo, lập trình kết nối ESP32 – Firebase | Hoàn thành |
| 01/07/2025 – 31/07/2025 | Phát triển ứng dụng di động và thử nghiệm tích hợp hệ thống | Hoàn thành |
| 01/08/2025- 10/09/2025 | Kiểm thử toàn diện, đánh giá hiệu quả, tổng hợp kết quả | Hoàn thành |

6. Dự kiến kết quả và kết luận

Dự kiến kết quả:

- Thiết bị đeo phát hiện ngã với độ chính xác >94%, F1-score >94%.

- Ứng dụng nhận cảnh báo kịp thời (<3 giây), hiển thị vị trí GPS chính xác.

- Hệ thống hoạt động ổn định, có thể mở rộng các tính năng theo nhu cầu.

Ý nghĩa kết quả:

- Hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi và người có nguy cơ ngã, giảm tai nạn và tử vong do ngã.

- Mở ra hướng phát triển các thiết bị đeo IoT thông minh tích hợp AI cho chăm sóc sức khỏe.

- Bổ sung dữ liệu và phương pháp nghiên cứu cho lĩnh vực nhận diện hành vi bằng cảm biến chuyển động và học máy.

7. Kinh phí và nguồn lực

Dự toán kinh phí:

| Hạng mục | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Tổng (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 | 2 | 150.000 | 300.000 |
| MPU6050 | 2 | 120.000 | 240.000 |
| GPS Neo-6M | 2 | 200.000 | 400.000 |
| Pin Li-ion 3.7V | 2 | 100.000 | 200.000 |
| Còi báo (Buzzer) | 2 | 30.000 | 60.000 |
| Module sạc TP4056 | 2 | 50.000 | 100.000 |
| Chi phí khác (dây, vỏ, vật tư) | - | - | 200.000 |
| Tổng cộng | - | - | 1.500.000 |

Nguồn lực hỗ trợ:

- Giáo viên hướng dẫn về lập trình, thiết kế mạch và AI.

- Phụ huynh hỗ trợ trong khâu thu thập dữ liệu tình nguyện.

- Tài liệu tham khảo, bộ dữ liệu KFALL, nền tảng Firebase, thư viện Python và Flutter.

8. Tài liệu tham khảo

[1] Yu X, Jang J and Xiong S (2021) A Large-Scale Open Motion Dataset (KFall) and Benchmark Algorithms for Detecting Pre-impact Fall of the Elderly Using Wearable Inertial Sensors. Front. Aging Neurosci. 13:692865. doi: 10.3389/fnagi.2021.692865

[2] Truong Duc P and Vu Duc T (2025) Wearable Fall Detection Device for Stroke Warning Based on IoT Technology and Convolutional Neural Network. Measurement: Interdisciplinary Research & Perspectives. doi:10.1080/15366367.2025.2464970

[3] Phuc, P. H., Toan, V. D., Ha, T. Q., Nghia, V. H., Thu, L. T. M., Son, B. C., & Phuc T. C. (2023). High accurate stroke prediction smart necklace device based on IoT and machine learning algorithm. 2023 1st International Conference on Health Science and Technology (ICHST) (pp. 1–6). Hanoi, Vietnam. https://doi.org/10.1109/ICHST59286.2023.10565374

[4] Phuc, T. D., Phuc, T. D., Phuc, P. H., Toan, V. D., Ha, T. Q., Nghia V. H., & Thu L. T. M. (2023). Development of a smart necklace for stroke warning based on IoT and convolutional neural network deep learning Techiniques. In 2023 1st International Conference on Health Science and Technology (ICHST) (pp. 1–6, Hanoi, Vietnam. https://doi.org/10.1109/ICHST59286.2023.10565368

[5] Yang, J., Nguyen, M.N., San P.P., Li X., Krishnaswamy S. (2015), Deep Convolutional Neural Networks on Multichannel Time Series for Human Activity Recognition. In Proceedings of the 24th International Conference on Artificial Intelligence (IJCAI’15), Buenos Aires, Argentina, 25-31 July 2015; pp. 3995-4001.

| Hải Phòng, ngày….tháng….năm …… GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký và họ tên) | HỌC SINH THỰC HIỆN (Ký và họ tên) |
| --- | --- |

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: Dự án được phe duyệt sau khi Kế hoạch nghiên cứu đã được báo cáo với Tổ chuyên môn

|  | Hải Phòng, ngày…..tháng….năm …. HIỆU TRƯỞNG (Ký, họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |